## Slide 1: 開発実績
開発規模 | 8 | 機能数（ﾕｰｽｹｰｽ）
 | 3083 | Step数
 | 57 | クラス数
作業人数 | 5 | 人
作業時間 | 3.1 | 人月
生産性 | 995 | Step/人月
開発費（原価） | 2842000 | 円

## Slide 2: 体制図
プロジェクト責任者
星野 圭亮
プロジェクトリーダー
駒木 康宏
プロジェクトサブリーダー
越 貴章
テクニカル リーダー
ムン アヒョン
ライブラリ リーダー
鳥海 大海
品質管理
香川 遼太

## Slide 3: 目標
・1日3回定例共有会を行う
・障害発生率±10%
・メンバーの作業状況をお互いが把握しつつ進める
・作業時間を明確に管理する。

## Slide 4: チームのルール
名前 | 作業 | 開始時間
駒木 | 注文取消Logic | 10:30～
ムン | DAOの修正 | 13:00～
香川 | ショッピングカート結合テスト | 11:30～
越 | メンバー登録結合テスト | 12:00～
鳥海 | 注文取消JSP | 11:00～
・1日3回定例共有会を行う。
→朝、昼、夕の３回チームミーティングを行い、情報の共有を行う。
・プッシュはお昼休憩前、夕方のチームミーティング前後に行う。
→作成途中でも必ず、この２回を行う。
・1メソッド完成するごとにプッシュする。
→それ以外はコミットを行う。
・ホワイトボードに自分の作業と作業の開始時間を書く。