|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注文票 | クラス名 | グループ名 | システム名 | 作成日 | 2017/06/08 | 担　当 | 鳥海 | 承認印 |  |
| 上級 | 5\_FGO | 販売管理システム |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 注文  受付日 | 注文要件 | 対応方法 | 関連プロセス | 対応日 | 対応者 | 検証結果 |
| 1 | 6/8 | セキュリティ(SQLインジェクションなど)を考慮してほしい。 | 6/9午前までにどのような対策をするか検討し、返答 | 全体 | 6/9 | 駒木  ムン | 対応する |
| 2 | 6/8 | ログイン中のユーザー名を画面上に表示してもらいたい。 | 即日 | 全体 | 6/9 | 越 | 済 |
| 3 | 6/8 | ボタンの表示は「○○する」は「○○」に統一してもらいたい。 | 即日 | 全体 | 6/13 | 全員 | 済 |
| 4 | 6/8 | メニューは現在インターネットで公開されているWebサイトのように、基本的に全画面で共通的に使用できるようにしてもらいたい。ただし、処理内容を考慮して一部の画面ではメニューを選択できないなどは　可能とする。 | 即日 | 全体 | 6/12 | 全員 | 済 |
| 5 | 6/8 | 画面レイアウトはデザイン性を考慮してスタイルシートを使ってもらいたい。 | 即日 | 全体 | 6/13 | 香川  ムン | 済 |
| 6 | 6/8 | 検索条件を入力画面と検索結果画面(一覧・詳細)を統合し、１つの画面にしてもらいたい。 | 即日 | ホテル検索 | 6/9 | 香川 | 済 |
| 7 | 6/8 | データベースを更新する機能の、入力→確認画面→結果画面と遷移し、確認画面で実行後データベースが更新されるようにしてもらいたい。 | 即日 | 全体 | 6/13 | 全員 | 済 |
| 8 | 6/8 | 商品購入以外は、認証していないユーザーにも利用できるようにしてもらいたい。 | 即日 | ホテル検索 | 6/13 | 全員 | 済 |
| 9 | 6/8 | メンバー登録画面で、メンバーコードは入力せずシステムで自動採番してもらいたい。 | 即日 | メンバー登録 | 6/9 | 越 | 済 |
| 10 | 6/8 | メンバー登録で重複したメールアドレスは登録できないようにしてもらいたい。 | 第1次開発で対応 | メンバー登録 |  |  |  |
| 11 | 6/8 | 商品一覧には、購入可能商品のみを表示してもらいたい。 | 第1次開発で対応 | ホテル検索 |  |  |  |
| 12 | 6/8 | 商品の購入は「宿泊日」が翌日以降で6ヶ月以内のものとする。 | 第1次開発で対応 | ホテル検索 |  |  |  |
| 13 | 6/8 | 注文一覧には6ヶ月以内の注文情報を表示してもらいたい。 | 第1次開発で対応 | 注文一覧 |  |  |  |
| 14 | 6/8 | 注文取消しは「宿泊日」の一週間以降の注文情報のみ取り消し可能とする。 | 第1次開発で対応 | 注文取消 |  |  |  |
| 15 | 6/12 | 色は女性にも向けた暖色系のものにしてほしい。 | 第1次開発で対応 | 全体 |  |  |  |
| 16 | 6/12 | 単表形式のレイアウトを見たい。 | 即日 | 全体 | 6/13 | 香川 | 済 |
| 17 | 6/12 | ページ背景は季節に合わせた写真を入れてほしい。 | 第2次開発で対応 | 全体 |  |  |  |
| 18 | 6/12 | 表内の文字は左寄せ、数値は右寄せ、プルダウンは左寄せにしてほしい。 | 即日 | 全体 | 6/13 | 香川 | 済 |
| 19 | 6/12 | ショッピングカートでの商品の削除をレイアウトに示してほしい。 | 即日 | ショッピングカート | 6/13 | 香川 | 済 |
| 20 | 6/12 | 画面遷移図で、未ログイン時に可能な遷移を図で明示してほしい。 | 即日 | 全体 | 6/12 | 鳥海 | 済 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |