|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振り返りシート（一次開発） | プロジェクト名 | 作成日 | 担当 | 駒木 | 承認 |  |
| 5\_FGO | 2017/06/07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト目標 ① | 1日３回定例共有会を行う | プロジェクト目標 ② | 障害発生率±10% | プロジェクト目標 ③ |  |
| 目標達成度 | 100**％** | 目標達成度 | 59％ | 目標達成度 | ％ |
| 達成できたこと | 共有会を毎日行うことができた。 | 達成できたこと | 障害発生は少なかった。 | 達成できたこと |  |
| 達成できなかったこと その原因 | 形は共有会を行っていたが、全員が主体性を持って行っていなかった。 | 達成できなかったこと その原因 | 少ない理由が、コーディングが完璧であったのではなく、テスト項目や、レビューですら発見できなかったからではないかという部分があり、そのようなエラー漏らしがないようなテスト作成を行わなければならない。 | 達成できなかったこと その原因 |  |
| 二次開発でのACTION （解決策） | 共有会をリーダー主導ではなく、全体で進めていくことにする | 二次開発でのACTION （解決策） | 全体像を掴んだ上でのテスト項目の洗い出し、作成を行っていく。 | 二次開発でのACTION （解決策） |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人目標（　駒木　） | 常に全体を見る | 個人目標（　越　） | エラーの記録を確実に行う | 個人目標（　ムン　） | QCDバランスを意識したシステム開発 |
| 目標達成度 | 60**％** | 目標達成度 | 80％ | 目標達成度 | ２０％ |
| 達成できたこと | 全員の進捗を聞き、全体を見ることに注力した。 | 達成できたこと | エラーが発生するたびにトラブルレポートに記載し、記録を残した。  その他にも実装作業中に生じた不具合は個人的にメモに取り記録した。 | 達成できたこと | 納品ができた。 |
| 達成できなかったこと その原因 | 全体を見ることに注力しすぎて、システム業務が疎かになっていた。 | 達成できなかったこと その原因 | 記録する際に原因と解決方法の記録の仕方を統一していなかったため  見返す際に十分に活用できなかった。 | 達成できなかったこと その原因 | テスト項目が標準値より低かった。  画面仕様とエラー対処に時間を計画よりかかってまった。 |
| 二次開発でのACTION （解決策） | グループ全体で全体像を掴む努力を行う。 | 二次開発でのACTION （解決策） | 個人的なエラー対処の記録法を定め、些細なものも確実に記録を行う。 | 二次開発でのACTION （解決策） | エラーに対する情報共有をしっかりする。  機能（ユースケース）別に役割分担する。 |
| 個人目標（　香川　） | 誰が呼んでも分かる可読性の高いプログラミングを心がける | 個人目標（　鳥海　） | JSPの苦手を克服する | 個人目標（　　　　） |  |
| 目標達成度 | **％** | 目標達成度 | １０％ | 目標達成度 | ％ |
| 達成できたこと |  | 達成できたこと | プロジェクトでの開発がどのようなものなのかを知ることができ、FCやAction、DAOのそれぞれがどのような役割を持つのか、更に理解できた。 | 達成できたこと |  |
| 達成できなかったこと その原因 |  | 達成できなかったこと その原因 | JSPの苦手が克服できなった。【理由】プロジェクトでの開発だったので、分担していると私がJSPをかくことがなかったから。 | 達成できなかったこと その原因 |  |
| 二次開発でのACTION （解決策） |  | 二次開発でのACTION （解決策） | 自分がJSPを担当できるとは限らないので、JSPの苦手は個人的に解決しておく。自分の作業が遅いことでチームに迷惑をかけていることがあったので、早く作業できるように心がけ、また、負担が大きいと思ったら他の人に仕事を頼むようにする。 | 二次開発でのACTION （解決策） |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quality | | Cost | | Delivery | |
| 品質管理表から わかること |  | プロジェクト予算・ 実績計算書から わかること |  | スケジュール表・ 作業時間表から わかること |  |
| 注文管理表から わかること |  |
| 品質に関する 課題と原因 |  | コストに関する 課題と原因 |  | 納期に関する 課題と原因 |  |
| 二次開発でのACTION （解決策） |  | 二次開発でのACTION （解決策） |  | 二次開発でのACTION （解決策） |  |

**※ 適宜、プロジェクト終了報告書、問題点管理表なども参照のこと**